PONTOS DE COMPLEXIDADE DE NEGÓCIOS
(BCP)

REPENSANDO OS PONTOS DA HISTÓRIA

A estimativa costuma ser difícil e, no desenvolvimento de software, é ainda mais complexa.

Os Pontos de História (Story Points) foram utilizados com a intenção de facilitar as estimativas, embora isso exija a consideração de diversos fatores, pois, como os pontos de história representam o esforço de uma história, é preciso incluir não apenas a quantidade de trabalho, mas também a complexidade do trabalho e quaisquer riscos ou incertezas.

Os Pontos de História seguem uma abordagem de "tamanho de camiseta" que não se aplica a todos; não é uma unidade normalizada, com muitos elementos subjetivos, o que impede a análise de desempenho entre equipes, a demonstração objetiva e eficaz de melhoria contínua.

PONTOS DE COMPLEXIDADE DE NEGÓCIOS (BCP) DA CI&T

Simplificar e padronizar o desenvolvimento de software com o objetivo final de maximizar as chances de sucesso do projeto foi o que levou a CI&T a pensar fora da caixa.

Criamos um método para medir, demonstrar e padronizar objetivamente a complexidade do software, chamado Pontos de Complexidade de Negócio (BCP, na sigla em inglês). A estrutura BCP analisa a complexidade do software sob uma perspectiva de negócios. Ela inclui 3 elementos associados a valores de complexidade.

REGRA DA COMPLEXIDADE EMPRESARIAL

XS1S2M3L5XL8BUSINESS RULESINTERFACE ELEMENTSBOUNDARIESDirect instructions, simple formulas or validations.Iterative processes with few phases/steps and no decision points.Iterative processes with few phases/steps and few decision points.—Iterative processes with many phases/steps and/or many decision points.Interface elements that represent business concepts.—Add/remove up to 5 static interface elements in an existing business context.Add/remove up to 5 static interface elements in a new business context.Add/remove up to 5 dynamic interface elements in a new business context.DB and/or UI do not cross boundaries.Reading, writing, exchanging information with a physical device.Remote Business Services exchanging perennial information.—Remote Business Service with ethereal exchange information.

Percebemos que as histórias
sempre incluíam elementos básicos que representavam aspectos funcionais, tais como:

- Regras de negócio, desde a utilização de fórmulas até processos iterativos de múltiplas etapas com muitos pontos de decisão.

- Elementos da interface do usuário, desde adicionar elementos simples a um formulário específico, criar um novo formulário com elementos simples ou criar um formulário complexo com vários elementos dinâmicos e sofisticados.

- Novas entidades comerciais que precisam ser criadas ou gerenciadas, ou entidades existentes que precisam ser aprimoradas ou gerenciadas.

- Interface com diferentes entidades.

Em cada linha, temos os elementos funcionais básicos: regras de negócio , entidades da interface do usuário e permissões . Chamamos esses elementos de itens de complexidade .

Em cada coluna, temos tamanhos diferentes: XS, S, M, L, XL . Estes proporcionam complexidade relativa, com pontos atribuídos a cada tamanho de acordo com a sequência de Fibonacci .

SIMPLIFIQUE E PADRONIZE O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE COM O BCP

1.

Comunicação

Prático e fácil de entender.
Permite uma linguagem comum entre as equipes.

2.

Sistema Normalizado

Prático e fácil de entender.
Permite uma linguagem comum entre as equipes.

3.

Comparações

Prático e fácil de entender.
Permite uma linguagem comum entre as equipes.

4.

Melhores práticas

Prático e fácil de entender.
Permite uma linguagem comum entre as equipes.

5.

Qualidade

Prático e fácil de entender.
Permite uma linguagem comum entre as equipes.

A família BCP
está evoluindo.

Estamos desenvolvendo ativamente uma evolução mais abrangente da metodologia, projetada para capturar a complexidade do produto com maior profundidade.
E, em reconhecimento à comunidade que a moldou, estamos disponibilizando o BCP como código aberto.

Construído em parceria com uma das maiores instituições financeiras da América Latina, ele é gratuito para usar, adaptar e contribuir — incluindo uma calculadora com inteligência artificial que transforma histórias de usuário em métricas objetivas de complexidade.